Муниципальное казенное учреждение

СОВЕТ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

30.07.2014										№ 252

О внесении изменений в Решение Совета № 239 от 08.03.2014г.

План выборочного капитального ремонта муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» на 2014 год

Заслушав и обсудив предложения Администрации Новоюгинского сельского поселения о плане выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2014 год, Совет Новоюгинского сельского поселения, Решил:

- Утвердить изменения в плане выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2014 год, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

- Контроль за исполнением Решения возложить на социально-экономический комитет.

Председателя Совета,

Глава Новоюгинского с/поселения					/О.А. Клейнфельдер/

Приложение №1

к Решению совета №252 от 30.07.2014г.

Совета Новоюгинского с/поселения

План

выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2014 год

| № п/п | Наименование работ | Вид работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новоюгино |  |  |
|  | Ул. Центральная д. 43 кв. 1 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Центральная д. 32 кв. 3 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Центральная д. 32 кв. 1 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Центральная д. 87 кв. 2 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Центральная д. 13 кв.1 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Центральная д.1 кв.2 | Замена кровли крыши на металлопрофиль | август |
| Итого: |  |  |  |
|  | с. Староюгино |  |  |
|  | Ул. Береговая, д. 2 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Юбилейная д.40 кв. 2 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Юбилейная, д. 28 кв. 2 | Ремонт топки отопительно-варочной печи | август |
|  | Ул. Юбилейная, д. 35 кв. 1 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
| Итого: |  |  |  |
| с. Большая Грива |  |  |  |
|  | Ул. Школьная д. 1 кв. 1 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
| Итого: |  |  |  |

Председатель Совета,

Глава Новоюгинского с/поселения				      /Клейнфельдер О.А./