Муниципальное казенное учреждение

СОВЕТ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

17.02.2012г.									№ 133

О плане выборочного капитального ремонта

МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год

Заслушав и обсудив предложения Администрации Новоюгинского сельского поселения о плане выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год, Совет Новоюгинского сельского поселения, Решил:

- Утвердить план выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

- Контроль за исполнением Решения возложить на социально-экономический комитет.

Председатель Совета

Глава Новоюгинского с/поселения					/О.А. Клейнфельдер/

Приложение №1

к Решению совета №133 от 17.02.2012г.

Совета Новоюгинского с/поселения

План

выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год

| № п/п | Наименование работ | Вид работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новоюгино |  |  |
|  | ул. Центральная 12 кв. 1 | Замена отопительно-варочной печи | август |
|  | ул. Центральная 16 кв. 2 | Ремонт отопительно-варочной печи | август |
|  | ул. Центральная 64 кв. 4 | Замена крыльца | август |
|  | ул. Центральная 89 кв. 1 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
|  | ул. Центральная 91 кв. 1 | Замена окон | август |
|  | Пер. Клубный 7 кв. 4 | Ремонт топки печи | август |
| Итого: |  |  |  |
|  | с. Староюгино |  |  |
|  | ул. Юбилейная 27 кв. 1 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
|  | ул. Юбилейная 41 кв.1 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
|  | ул. Юбилейная 41 кв.2 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
|  | ул. Юбилейная 41 кв.3 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
|  | Ул. Береговая 62 кв. 2 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
| Итого: |  |  |  |
|  | п. Большая Грива |  |  |
| 15 | ул. Октябрьская 8 кв. 2 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
| 16 | ул. Школьная 6 кв. 1 | Замена кровли дома на металлопрофиль | май |
| 17 | п. Наунак |  |  |
| 18 | Ул. Молодежная 5 кв.1 | Замена двери, замена окна | март |
| Итого: |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

Председатель Совета,

Глава Новоюгинского с/поселения				      /Клейнфельдер О.А./