СОВЕТ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

27.12.2011г.									№ 125

О предварительном плане выборочного капитального ремонта

МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год

Заслушав и обсудив предложения Администрации Новоюгинского сельского поселения о плане выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год, Совет Новоюгинского сельского поселения, Решил:

Утвердить предварительный план выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

- Контроль за исполнением Решения возложить на социально-экономический комитет.

Председатель Совета

Глава Новоюгинского с/поселения					/О.А. Клейнфельдер/

Приложение №1

к Решению совета №125 от 27.12.2011г.

Совета Новоюгинского с/поселения

План

выборочного капитального ремонта МО «Новоюгинского с/поселения» на 2012 год

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Количество | Максимальная цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 квартал (май, июнь) |  |  |  |  |
| c. Новоюгино |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная 64 кв. 2 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
|  | ул. Центральная 48 кв. 3 | Замена кровли дома и веранды на металлопрофиль |  |  |
|  | ул. Центральная 1 кв. 2 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
|  | ул. Центральная 89 кв. 1 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| 3 квартал (август, сентябрь) |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная 87 кв. 2 | Замена отопительно – варочной печи | 1 печь |  |
|  | Пер. Клубный 7 кв. 4 | Ремонт топки печи | 1 печь |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| с. Староюгино |  |  |  |  |
| 2 квартал (май, июнь) |  |  |  |  |
|  | ул. Юбилейная 27 кв. 1 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
|  | ул. Юбилейная 41 кв.1 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
|  | ул. Юбилейная 41 кв.2 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
|  | ул. Юбилейная 41 кв.3 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
|  | Ул. Береговая 62 кв. 2 | Ремонт кровли дома |  |  |
|  | Пер. Культурный 14 кв. 2 | Ремонт кровли веранды |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| 3 квартал (август, сентябрь) |  |  |  |  |
|  | ул. Юбилейная 28, кв. 2 | Ремонт топки печи | 1 печь |  |
|  | Ул. Береговая 41 кв. 2 | Ремонт полов и потолка |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| п. Большая Грива |  |  |  |  |
| 2 квартал (май, июнь) |  |  |  |  |
| 15 | ул. Октябрьская 8 кв. 2 | Перекрытие кровли дома тес + рубероид |  |  |
| 16 | ул. Школьная 6 кв. 1 | Замена кровли дома на металлопрофиль |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| 3 квартал (август, сентябрь) |  |  |  |  |
| 17 | ул. Октябрьская 18 кв. 1 | Замена отопительно – варочной печи | 1 печь |  |
| 18 | ул. Октябрьская 14 кв. 2 | Замена отопительно – варочной печи | 1 печь |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 571 100,00 |

Председатель Совета,

Глава Новоюгинского с/поселения				      /Клейнфельдер О.А./