Муниципальное образование

Новоюгинское сельское поселение

Каргасокского района

Томской области

Администрация НоВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| # 27.01.2017 |  | # №6 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении программы

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Новоюгинского сельского поселения

Каргасокского района Томской

области на период 2017 - 2026 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района Томской области на период 2017 - 2026 годы согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению на  сайте администрации Новоюгинского сельского поселения.

Глава Новоюгинского сельского поселения                                                О.А. Клейнфельдер

Приложение

к постановлению

от  27.01.2017 № 6

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  администрации

Новоюгинского сельского поселения

Каргасокского района Томской области

от «27»    января  2017 года № 6

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района Томской области

на период 2017 -2026 годы

2017 год

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения . |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние Новоюгинского сельского поселения. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.4. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.5. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.6. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.7. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.8. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.9. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.10. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. |
|  | 2.11. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения. |
| Раздел 6 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |

- Паспорт программы

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Новоюгинского  сельского поселения Каргасокского района Томской области

на 2017 – 2026 годы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района Томской области на 2017-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Новоюгинского сельского поселения, Генеральный план Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района Томской области. |
| Заказчик программы | Администрация Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района Томской области, адрес: 636714 Томская обл., Каргасокский р-н, с. Новоюгино, ул. Центральная 44-2 |
| Исполнители программы | Администрация Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района Томской области, адрес: 636714 Томская обл., Каргасокский р-н, с. Новоюгино, ул. Центральная 44-2 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2026 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 1 000 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения.

  - Социально — экономическое состояние Новоюгинского сельского поселения.

Территория Новоюгинского сельского поселения  включает сельские населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.

Площадь территории Новоюгинского сельского поселения составляет 69,6 тыс. га (696 км2). Наиболее распространенными являются пойменные, болотные и подзолистые земли,  непригодные или неблагоприятные для сельскохозяйственного использования. В связи с этим большая часть земель сельхоз. назначения в настоящее время не используется.

На данный момент в составе поселения насчитывается 4 населенных пункта: с. Новоюгино, с. Староюгино, с. Большая Грива, п. Наунак. Административным центром поселения является с. Новоюгино.

Характеристика населенных пунктов Новоюгинского сельского поселения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Населенные пункты в составе Новоюгинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Новоюгино | - 545 |
| 2 | с. Староюгино | - 488 |
| 3 | с.Большая Грива | - 199 |
| 4 | п. Наунак | - 34 |
| 5 | Итого | - 1266 |

Населенные пункты поселения характеризуются незначительным удалением от центра поселения.   Села Новоюгино,  Большая Грива и  Староюгино (в зимний период)  имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой.

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2017 г. составила  1266 человек.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Новоюгинского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Перевозками занимается районное автотранспортное предприятие. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута Каргасок-Новоюгино, Каргасок - Большая Грива, в зимний период Каргасок-Новоюгино-Староюгино.  Рейсы выполняются 4 раза в неделю. Это связано с убыточностью внутрирайонных маршрутов.

В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. В целях совершения поездок до районного центра, экономически активное население использует личный транспорт.

Характер и цели передвижения населения Новоюгинского сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

2.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.3.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Все дороги имеют грунтовое покрытие.

Новоюгинское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и  находится относительно недалеко от районного центра, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам.  Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет содержания автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 29,35 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1.

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог

| Наименование |  | Протяженность автодорог |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование автомобильных дорог |  | Протяженность, км | Вид покрытия |
| 2 |  | 3 | 5 |
| С. Новоюгино | Пер.Болотный | 0,25 | Грунтовая |
|  | Ул. Культурная | 0,75 | Грунтовая |
|  | Дорога на кладбище | 0,5 | Грунтовая |
|  | Ул. Лесная | 0,55 | Грунтовая |
|  | Пер. Клубный | 0,3 | Грунтовая |
|  | Ул. Центральная | 2,6 | Грунтовая |
| П. Большая Грива | Дорога на кладбище | 0,4 | Грунтовая |
|  | Пер. Молодежный | 1,05 | Грунтовая |
|  | Ул. Октябрьская | 2,385 | Грунтовая |
|  | Ул. Школьная | 0,35 | Грунтовая |
|  | Ул. Советская | 1,14 | Грунтовая |
|  | Ул. Молодежная | 0,3 | Грунтовая |
|  | Дорога к ледовой переправе | 0,5 | Грунтовая |
|  | Ул. Южная | 1,275 | Грунтовая |
| С.Староюгино | Ул. Юбилейная | 4,1 | Грунтовая |
|  | Ул. Береговая | 4,5 | Грунтовая |
|  | Ул.Васюганская | 1,8 | Грунтовая |
|  | Пер. Культурный | 1,2 | Грунтовая |
|  | Пер. Алтайский | 1,4 | Грунтовая |
|  | Ул. Лесная | 2,0 | Грунтовая |
| С. Наунак | Ул. Береговая | 1,3 | Грунтовая |
|  | Ул. Молодежная | 0,7 | Грунтовая |
|  |  | 29,35 |  |

2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается  незначительный рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Новоюгинского сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1277 | 1236 | 1266 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 140 | 143 | 145 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 110 | 116 | 115 |

2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары  в деревянном исполнении, из асфальтобетона и прилегающие территории к организациям и домам. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Количество данных транспортных средств составляет 26% от  общего числа зарегистрированных легковых автотранспортных средств.

2.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Каргасок-Средний Васюган».

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.8.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 140 | 143 | 145 |

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Новоюгинского сельского поселения Каргасокского района Томской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| -общего пользования областного значения | км | - | - | - |
| -общего пользования федерального значения | км | - | - | - |

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Новоюгинского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Новоюгинского сельского поселения  от 27.07.2012г. № 14;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого уменьшения численности населения, из-за того, что выпускники средних школ, уезжающие в областной центр для продолжения образования, не возвращаются в родные села.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1333 | 1374 | 1293 | 1277 | 1236 | 1266 |
| Число родившихся, чел | 17 | 17 | 21 | 12 | 19 | 18 |
| Число умерших, чел. всего | 19 | 21 | 22 | 13 | 18 | 18 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -2 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 |

Причины низкой рождаемости, по мнению специалистов, лежат не столько в материальной сфере (затяжной экономический кризис, социальная неустроенность и низкий уровень жизни), сколько связаны с социально-психологическими факторами, - эрозией традиционных смыслов жизни и ценностей, в первую очередь – значимости семьи, идейно-духовном опустошением.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Новоюгинском сельском поселении составляет 140,1 тыс.м2.

Население Новоюгинского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается небольшое повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Новоюгинского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (факт) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1266 | 1260 | 1255 | 1250 | 1245 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.  Увеличение автотранспортных средств в поселении прогнозируется небольшое, поэтому   усиление  загрязнения атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействия шума на здоровье человека  прогнозируется незначительное.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новоюгинского сельского поселения на 2017 – 2026 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с. Новоюгино пер. Клубный 0,3 км | 2017 г. | 300,00 | администрация сельского поселения |
|  | Устройство тротуара из асфальтобетона с. Новоюгино, ул. Центральная -350 м2 |  | 700,00 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с.Староюгино, ул.Береговая 0,5 км | 2018 г. | 400,00 | администрация сельского поселения |
|  | Замена светильников уличного освещения с. Новоюгино, ул. Центральная 35 шт |  | 100,00 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с.Большая Грива, ул. Советская 0,5 км | 2019 г. | 400,00 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт тротуаров с. Староюгино, ул. Юбилейная 0,2км |  | 50,00 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с. Новоюгино, дорога на кладбище 0,5 км | 2020 г. | 400,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с. Большая Грива ул. Октябрьская 0,1км |  | 100,00 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с. Староюгино, ул. Береговая 0,5 км | 2021-2026 гг | 50,00 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт тротуаров с. Староюгино ул. Береговая |  | 500,00 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с. Староюгино, пер. Культурный 1,2 км |  | 700,00 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с.Староюгино, ул. Юбилейная 1,4 км |  | 800,00 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) с. Большая Грива ул. Южная 0,15 км |  | 200,00 |  |

6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Протяженность, км | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | График мероприятий и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | с.Новоюгино, пер. Клубный | 0,3 | 300,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство тротуара из асфальтобетона | С. Новоюгино, ул. Центральная | 350м2 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | С. Староюгино, ул. Береговая | 0,5 км | 400,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников уличного освещения | С. Новоюгино, ул. Центральная | 35 шт | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | С. Большая Грива, ул. Советская | 0,5 км | 400,00 |  |  |  | 450,00 |  |  |  |
|  | Ремонт тротуаров | С. Староюгино, ул. Юбилейная | 0,2 км | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | С.Новоюгино, дорога на кладбище | 0,5 км | 400,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  | С. Большая Грива, ул. Октябрьская | 0,1 км | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт тротуаров | С. Староюгино, ул.Береговая | 0,2 км | 50,00 |  |  |  |  |  |  | 2250,00 |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | С. Староюгино, ул.Береговая | 0,5км | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Староюгино, пер. Культурный | 1,2 км | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Староюгино, ул. Юбилейная | 1,4 км | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Большая Грива, ул. Южная | 0,15 км | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

| № | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог | Улучшение транспортно-эксплутационных показателей автомобильных дорог |
| 2 | Строительство тротуаров и пешеходных пространств | Повышение безопасности дорожного движения |
| 3 | Модернизация сети освещения дорог | Повышение безопасности дорожного движения |

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения.